CRONOGRAMA DO PROJETO JOGO DA VELHA

Atividade	Responsável	Lugar da Realização	Modo de Postagem	Motivo da Atividade	Data de Postagem
Cronograma de Atividades	Juliana Martins	EST-UEA	.odt	Especificar as atividades	05/11/10
Requisitos Funcionais	Victor Matheus	EST-UEA	.txt	Especificar os requisitos funcionais	05/11/10
Requisitos Não Funcionais	Luiz Sérgio	EST-UEA	.txt	Especificar os requisitos não funcionais	05/11/10
Diagrama de Casos de Uso	Luiz Sérgio	EST-UEA	.xmi	Esquematizar o aplicativo Jogo da Velha	08/11/10
Documentação dos Casos de Uso: Selecionar Interface, Selecionar Oponente, Escolher Nível e Jogar	Victor Matheus	EST - UEA	.txt	Documentar e entender o funcionamento dos casos de uso mencionados	08/11/10
Documentação dos Casos de Uso: Iniciar o jogo, Abortar o jogo e Finalizar o aplicativo	Juliana Martins	EST - UEA	.txt	Documentar e entender o funcionamento dos casos de uso mencionados	08/11/10
Diagrama de Sequência: Escolher interface e Jogar	Victor Matheus	EST - UEA	.xmi	Verificar o fluxo de cada caso de uso mencionado	09/11/10
Diagrama de Sequência: Abortar o jogo e Finalizar o jogo	Juliana Martins	EST - UEA	.xmi	Verificar o fluxo de cada caso de uso mencionado	09/11/10
Diagrama de Sequência: Escolher oponente, Escolher nível e Iniciar partida.	Luiz Sérgio	EST - UEA	.xmi	Verificar o fluxo de cada caso de uso mencionado	09/11/10
Atividade	Responsável	Lugar da Realização	Modo de Postagem	Motivo da Atividade	Data de Postagem
Jogo da Velha – Versão 0.0	Luiz Sérgio	Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Selecionar Interface”	10/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.1	Victor Matheus	Residência da Juliana	.zip	Implementação dos casos de uso “Selecionar Oponente Humano” e “Selecionar Oponente Computador” nas interfaces Linha de Comando e Gráfica	10/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.2	Juliana Martins	Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Iniciar Partida” na interface Linha de Comando	10/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.3	Luiz Sérgio	EST – UEA/ Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Jogar” na interface Linha de Comando	11/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.4	Victor Matheus	EST – UEA/ Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Abortar Partida” na interface Linha de Comando	11/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.5	Juliana Martins	EST – UEA/ Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Finalizar Aplicativo” na interface Linha de Comando	11/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.6	Luiz Sérgio	EST – UEA/ Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Iniciar Partida” na Interface Gráfica	12/11/10
Jogo da Velha – Versão 0.7	Victor Matheus	EST – UEA/ Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Jogar” na Interface Gráfica	12/11/10
Atividade	Responsável	Lugar da Realização	Modo de Postagem	Motivo da Atividade	Data de Postagem
Jogo da Velha – Versão 0.8	Juliana Martins	EST – UEA/ Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Abortar Partida” na Interface Gráfica	12/11/10
Jogo da Velha – Versão 1.0	Juliana Martins / Luiz Sérgio / Victor Matheus	Residência da Juliana	.zip	Implementação do caso de uso “Finalizar Aplicativo” na Interface Gráfica	13/11/10